菏泽牡丹区市树公园项目

一、建设地点

菏泽市牡丹区牡丹办事处北外环中段

二、项目背景

为贯彻落实菏泽城市发展“南跨北进”重大战略，大力发展菏泽文化旅游产业，加快菏泽文化旅游新城区建设步伐，完善城市功能及城市基本设施配套建设，构建美丽牡丹之乡，改善区域环境，推进城市化进程，力争早日把文化旅游产业打造成富民兴市的特色支柱产业。

三、项目建设内容及规模

该项目占地300亩，将依托具有500年历史的明朝木瓜园而建，项目建设有人工湖、牡丹园、木瓜园、主题乐园、万国花圃等，将是我市第一个融合木瓜树及牡丹文化元素的综合性公园项目。

四、项目设计架构和运作模式

（一）政府方：菏泽市牡丹区牡丹办事处。

（二）合作方的要求：合作的社会资本方应当是持续经营、合法有效的公司法人资格；具备保障项目建设、运营所需的投融资能力以及运营管理项目的经验和能力；具有一定投资资本的国有或其他企业。

（三）项目设计架构：BOT。

（四）项目采用的投资回报方式：可行性缺口补助。

（四）项目利润增长点：经营回报、政府付款及土地转换。

五、资金筹集情况

项目总投资2.3亿元，该项目政府与社会资本方以1:9比例出资设立SPV公司，由SPV公司负责筹资。

- 项目建设期及运营期

项目建设期2年，运营期限为30年（含建设期）。

七、效益分析

（一）经济效益：项目建成投产后，将有效拉动城北片区的建设，提高周边土地价格，改善周边的生活和居住环境，拉动地方文化旅游和服务业的发展。项目正常运营期可实现年主营业务收入2000万元，利税900万元。

（二）社会效益：该项目的建成对于构建美丽牡丹之乡，完善城市基础设施配套，改善区域环境，推进城市化进程有着十分重要的意义。项目将拉动周边二、三产业的发展，提高菏泽城市品位。

八、保障措施

为保障项目落地后有序的完成，牡丹办事处积极争取项目资金，林业局、旅游局均有对口的财政支持，并积极协调金融机构为社会资本方筹集贷款。牡丹区主要领导任组长，做好前期的项目运作、清障、手续办理，为项目的推进做好服务，全力保障项目开展。

九、项目联系人、联系方式及电子邮箱

联系人：王效桥    联系方式：18661500969

邮箱：mudangov@126.com